## Slide 1: グローバルモデルプロジェクト最終報告
HITACHI CONFIDENTIAL
2016/12/22
Kennan Yo

## Slide 2: 目次
1.
プロジェクト概要
2.
経験したこと
3.
身につけたこと
4.
自分の課題
5.
次のプロジェクトで提案できること

## Slide 3: 1. プロジェクト概要
Worktime
作業時間管理アプリ
WordDigger
英語学習と情報共有アプリ

## Slide 4: 1. プロジェクト概要
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
スプリント 2
スプリント 3
スプリント 4
スプリント 5
スプリント 6
Worktime
WordDigger
機能拡張
自動テスト環境
機能拡張
開発環境を整える
新メンバーの教育
提案書作成
要件分析
基本機能
機能拡張

## Slide 5: 目次
1.
プロジェクト概要
2.
経験したこと
3.
身につけたこと
4.
自分の課題
5.
次のプロジェクトで提案できること

## Slide 6: 2. 経験したこと
Worktime
自動単体テスト環境構築
自動結合テスト環境構築
勤務データ送信機能の追加
スプリント２
スプリント３
情報通知機能の追加
ユーザーエクスペリエンスの向上
早く画面を表示する
画面のレイアウトを再考する
忘れたときの勤務時間を登録するようにユーザーに通知します。
勤務データのファイル作成
勤務ファイル送信
（iPhoneメーラーで）

## Slide 7: 2. 経験したこと
WordDigger
サーバーサイト開発環境構築
アプリのマスターデータ作成
1.エントリーワードリスト。
2.単語情報。
スプリント５
スプリント６
パフォーマンスアップ
「単語情報生成」機能の速度を52％向上させる。
総単語数は14,7000です
速度を生成する：35時間→17時間
iPhoneに "単語情報"を表示する。
スプリント４
要件分析

## Slide 8: 目次
1.
プロジェクト概要
2.
経験したこと
3.
身につけたこと
4.
自分の課題
5.
次のプロジェクトで提案できること

## Slide 9: 3. 身につけたこと
Scrum
適用範囲
メリット
導入方法
アジャイル開発方法
要件分析
設計
実装
テスト
リリース

## Slide 10: 3. 身につけたこと
技術
モバイル開発
ハイブリッド
ソリューション
HTML5 + CSS + JavaScriptスキルだけでiOSアプリを作成する
開発速度は非常に速くい。
ネイティブアプリは常にハイブリッドより性能が優れる

## Slide 11: 3. 身につけたこと
英語
  ドキュメント
  交流
  開発
英語で日々の業務を遂行することで、言語力の向上

## Slide 12: 目次
1.
プロジェクト概要
2.
経験したこと
3.
身につけたこと
4.
自分の課題
5.
次のプロジェクトで提案できること

## Slide 13: 4. 自分の課題
難しい問題を解決する技術能力を向上させる
私は "パフォーマンスの問題"や "サーバーの構築"のような問題を解決するのが難しいと感じています。
海外で働いていれば（あるいは小さなアジャイルチームで）：
・ 海外の開発者と競争する
・ 会社からの技術サポートの欠如
多くの新技術に関心があるが、深い理解はない。
特定の分野を深く学ぶ。
現在
目指す姿

## Slide 14: 4. 自分の課題
作業方法の改善
プロジェクト目標
顧客の要件に基づいて、システムを構築する：
・ デッドライン
・ コスト
・ 品質
アジャイルチームでは、システムの「ビジネス価値の向上」を中心に遂行する：
・ 要件の変更は歓迎です
・ 顧客のビジネスへの貢献度が大きくなる

## Slide 15: 目次
1.
プロジェクト概要
2.
What I Did
3.
What I learned
4.
My issues
5.
次のプロジェクトで提案できること

## Slide 16: 5.次のプロジェクトで提案できること
自動化テストツールの導入
通常、以下の方法で統合テストを行います。
スクリーンショットを撮る。
EXCELフィールに整理する。
テスト結果を手動で確認する
以上のすべてを自動的に行うことができる。
- 時間がかかり過ぎる
- 疲れる
- 退屈な

## Slide 17: 5.次のプロジェクトで提案できること
ハイブリッドモバイル開発ソリューション
iOSアプリケーションの作成（HTML5/CSS/JavaScript）
開発速度は速い
クロスプラットフォーム開発
シェアノウハウ
そして
モバイル開発チームを構築する